Besprechung: Ist-Stand Erfassung

Teilnehmer:

- Hr. Schick

- Fr. Hollmann

Verbesserungsmöglichkeiten bei der aktuellen Datenerfassung

- Neuanlage nach „altem“ Anlauf. Dazu könnte es im ENI eine neue Maske geben, mit der ein bestehender Anlauf geklont wird (neue Angabe eines ETA’s). Damit könnte man sich best. Erfassung sparen und nur die geänderten Daten nachpflegen.

- IMO Nummer im ENI bearbeitbar machen. Damit könnte ein Anlauf noch einem anderen Schiff zugeordnet werden. (Übernahme).

Besprechung: Daten + Dienste

Teilnehmer:

- Hr. Großklaus (Daten+Dienste)

- Hr. Deffke (Daten+Dienste)

- Hr. Langbein (BSMD)

- Hr. Schick (BSMD)

- Fr. Hollmann (BSMD)

Bestandsaufnahme:

- Schnittstelle zum HIS-NORD-Testsystem ist vorhanden

- Es sind bereits einige Testdaten versendet worden (BSMD => HIS-Nord-Testsystem => NSW-Testsystem)

- Die Schnittstelle lässt sich vom BSMD noch nicht nutzen, da nicht alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind (siehe „Anforderungen BSMD“)

- Die Funktion zur Abfrage des Belegungszustandes der Meldeklassen für eine bestehende Anmeldung ist bereits in der Webanwendung des HIS-NORD enthalten

Anforderungen des BSMD als Voraussetzung zur Nutzung der Schnittstelle zum HIS-NORD:

- Melde-Bypass am HIS-NORD vorbei zum NSW (direkte Weiterleitung)

- Keine Bearbeitung, Abwandlung oder Modifizierung der Daten, bevor sie an das NSW übermittelt werden

- Schnittstellenaufbau auf Meldeklassen-Basis

- Übermittlungsfunktion einzelner Meldeklassen an das NSW

- Keine Rückmeldung von HIS-Fehlermeldungen, besser direkt Rückmeldungen aus dem NSW weiterreichen

- Freigabe für alle deutschen NSW-Häfen

- Abfragemöglichkeit des Sendestatus zu den einzelnen Meldeklassen pro ID (wie bereits in der HIS-NORD-Webanwendung vorhanden)

- Erstellung einer ID (ETA, Hafen, IMO-Nr.) ohne zusätzliche Dateneingabe

- Extern erstellte ID ins eigene System übernehmen und verwenden

- Unmittelbare Antwortmeldung zum Status der abgegeben Meldung

Ergebnis:

- Mögliche Anpassung der Schnittstelle entsprechend Anforderungen des BSMD in Kombination mit NSW-Version 4.0

- Zeitlicher Rahmen der Ablieferung: Voraussichtlich im Frühjahr 2017 (Termin: NSW-Version 4.0)

- Rückmeldung zur Machbarkeit der Umsetzung von Seiten Daten+Dienste: KW 41

- Zusammenarbeit bleibt zu den bisherigen Konditionen bestehen

Nachbereitung: Daten + Dienste / NSW / BSMD

Teilnehmer:

- Hr. Langbein (BSMD)

- Hr. Schick (BSMD)

- Gr. Gevers (BSMD)

- Fr. Hollmann (BSMD)

Daten+Dienste:

- Mit Anpassung der Schnittstelle: Weiterführung der Zusammenarbeit

- Daten+Dienste als Zugang zum NSW (SLA, Zertifikat usw.)

- Nutzung der Schnittstelle bedeutet für den BSMD:

EU-NOAD-Daten werden über das ENI (EU-NOAD-Interface) an das HIS-NORD gesendet

↓

Datenbestand der BSMD-Anmeldungen teilt sich auf ANSW und ENI auf

↓

Für weiterführende Bearbeitung (Updates, Ankunftsmeldung usw.) derzeit hinderlich

↓

Voraussetzung für eine optimale Nutzung der Schnittstelle über Daten+Dienste ist eine verbesserte, eigene Anwendung (ENI-2), die mit entsprechender Validierung für saubere und effektive Dateneingabe sorgt und eine vollständig eigene Datenhaltung ermöglicht.

NSW-DK:

- Priorisierte Umsetzung vor anderen Aktivitäten, Start möglichst bald, Wunschtermin 1.11.2016

- Arbeitsteilung:

Gevers:

  - Zeitplan (dafür sind Rückmeldungen von den anderen beteiligten (Termine Herberg, Aufwandschätzung Schick) notwendig)

Schick:

  - Info an Herberg: DK-Formular für EU-NOAD

  - Anpassung der BSMD-NSW-Datenbank

  - Excel-Einlesefunktion an neues Formblatt anpassen

  - Implementierung: Abholung der DK-Anmeldungen beim Fleettracker

  - Implementierung: Versendung einer Benachrichtigungsmail inkl. Anmeldeunterlagen an report@bsmd.de

  - Implementierung: Schnittstelle zum dänischen NSW

  - Rückmeldung zum voraussichtlichen Starttermin zum 14.10.16 an Herrn Langbein

Hollmann:

  - Erweiterung des BSMD-Formblattes: DK + NSW 4.0

  - Erstellung einer Dokumentation zur Anmeldung im dänischen NSW

  - Einarbeitung der NSW-Datenerfasser in das dänische NSW

  - Testanmeldungen: EU-NOAD / ENI / Excel-Einlesen / NSW-DK

Langbein:

  - Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters für die NSW-Datenerfassung (DE + DK)

ENI-2:

- Ersatz für das jetzige ENI (Dashface) erforderlich

- Slice+Dice keine realistische Option für den BSMD (zu hohe Programmierungskosten, hohe Anfangsinvestition)

- Mit der bereits existierenden BSMD-NSW-Datenbank, dem ENI und dem Datentransfer der EU-NOAD-Software wurden bereits Investitionen in BSMD-eigene IT getätigt

- Potentiale aus der Weiterführung des bestehenden BSMD-NSWs mit eigener Benutzeroberfläche (ENI-2):

  - Abbildung des deutschen NSWs mit Option die zukünftigen NSWs aufzunehmen

  - Zeitliches Einsparungspotential pro Auftrag (Funktionen wie Kopieren oder Übernahme eines Datensatzes, Anlage von Profilen usw.)

  - Fehlerminimierung pro Auftrag in der Dateneingabe (Aufnahme eigener Validierungsregeln)

  - Erhöhung der Transparenz (Dateneingabeprotokoll, Archivierung, Historisierung usw.)

  - Direkter Einfluss auf die Gestaltung (Benutzerführung, Handhabung usw.)

  - Einarbeitung kurzfristiger Änderungen

  - Verkürzung der Einarbeitungszeit bei der Neueinstellung von Mitarbeitern

- Zeitpunkt der Fertigstellung noch nicht kalkulierbar

↓

Für die Kalkulation:

Einholung eines Angebots erforderlich

↓

Für die Einholung eines Angebotes:

Spezifikation des ENI-2 erforderlich

↓

Für die Spezifikation:

Entscheidung für zusätzliche Investition in BSMD-NSW-intern erforderlich

- Zu beachten:

Zur wirtschaftlichen Nutzung der zukünftigen Schnittstelle zum NSW via Daten+Dienste ist ENI-2 erforderlich

- Um mit dem gleichen bzw. möglichst gering erweitertem Personal zusätzliche Anmeldungen in das deutsche oder andere NSWs vornehmen zu können ist ENI-2 notwendig

↓

Damit wird parallel eine Unabhängigkeit zu den Web-Portalen der NSWs ermöglicht