- Ankunfts- / Abfahrtsmeldung in Bremen

  - Bremisches Hafenamt übernimmt die Meldung der Meldeklassen:

    - ATA

    - ATD

- Umstellungsprozess

  - Ab 19.05.2015:

    - Beantragung von VISIT- und TRANSIT-IDs beim NSW

    - Weitere Meldungen können bei der dbh bereits abgegeben werden (sie werden allerdings erst am 27.05.2015 an das NSW weitergeleitet)

  - Ab 27.05.2015:

    - Meldung aller relevanten Klassen über das NSW

    - Abschaltung des ZMGS (Behörden haben bis Ende 2015 eine bestehende Leseberechtigung)

- Berechtigungsstrukturen ANSW (dbh)

  - Pro Meldeklasse einer Anmeldung kann der Kunde festlegen:

    - …auf welchem Weg die Meldeklasse angenommen wird

    - …von welchem Nutzer die Meldeklasse angenommen wird

  - Alle Berechtigungsstrukturen werden dbh-intern festgelegt:

    - Solange eine Meldeklasse nicht von der dbh belegt wurde, ist eine Meldung über z.B. DAKOSY trotz fehlender Berechtigung beim ANSW möglich

- Gefahrgut

  - Die drei Gefahrtgutmeldungen (Export, Transit, Import) werden von der dbh in zwei Meldeklassen umgewandelt (eingehend, ausgehend)

  - Umgang mit DG-Anmeldungen ohne ID werden kundenspezifisch verarbeitet

    - Automatische Generierung einer ID

    - Automatische Zuordnung zu einer bereits existierenden und passenden ID

    - Fehlermeldung an den Kunden

- Excel- / XML-File

  - Excel-File noch nicht zur Herausgabe bereit

    - Funktionen unvollständig

    - Blattschutz noch nicht vorhanden

  - Pro Meldeklasse ein Tabellenblatt (=DAKOSY)

  - Pro Meldeklasse ein Auswahlfeld:

    - Meldung senden

    - Meldung beim Senden nicht berücksichtigen

  - File wird kundenspezifisch farblich markiert

    - Vom Schiff zu meldende Felder werden farblich hinterlegt bzw. auszulassende Felder grau hinterlegt

  - Voraussichtliche Herausgabe des Files:

    - KW 19

  - Bemerkung zum Excel-File:

    - Die anwesenden Reeder (Hapag Lloyd, OOCL, Maersk) standen der Umsetzung des Files aufgrund des Umfangs, der Komplexität und der fehlenden Benutzerfreundlichkeit sehr skeptisch gegenüber

- EU-NOAD

  - Auf Anfrage der anwesenden Reedereien, wie und mit welchem Hilfsmitteln der BSMD die NSW-Anmeldungen umsetzt, hat Herr Langbein EU-NOAD vorgestellt

    - Eigene (kleine) Software

    - Unempfindlich in Hinblick auf Manipulation

    - Kleines Datenvolumen

    - Erweiterungsfähig (E-NOA/D, EPAN)

    - Usw.

  - OOCL hat um die Übermittlung der fertiggestellten EU-NOAD, sowie der damit verbundenen Preisstaffel zur Prüfung gebeten

- Nächster Termin

  - 24. Juni 2015 10:00 Uhr bei der dbh