Zusammenfassung der HIS-Nord-Tickets

Monitoring:

- Zusage während Telko zur Umstellung für KW 49

- Keine weitere Rückmeldung dazu

- 09.01.18 Anfrage von Seiten BSMD

- Neue Test für KW 3 geplant

IP-Adressen / Exceptions:

- Am 04.12.17: Identifikation von immer wiederkehrenden Exceptions

- Meldung per Telefon an Herrn Garbe

- Telefonische Anfrage Bei Herrn Großklaus über Stand (05.12.17)

  - Kein Vorgang angelegt

  - Anlage eines Tickets

  - Bitte die Logfiles zuzusenden

- Übermittlung der Logfiles (05.12.17)

- Rückmeldung (07.12.17):

  - ich habe mit Herrn Lorenz und dem Rechenzentrum Rücksprache gehalten.

Auf unserer Seite können wir keine Probleme ausmachen.

Im Rechenzentrum gibt es bei der Firewall auch keine Einschränkungen

den Port 7284 betreffend.

Im Rechenzentrum wurden die Logfiles gesichtet und es gib keine

Auffälligkeiten, welche den Port 7284 und die IP-Adresse

      - etreffen.

Können Sie bitte auf Ihrer Seite nochmal prüfen.

Da das Timeout unregelmäßig auftritt, könnte es auch ein

Bandbreiten-Problem auf Ihrer geben?

- Erneute Rückfrage (18.12.17)

  - Erinnerung an das bestehende Problem (Exceptions)

  - Hinweis: Testsystem nicht aktiv

- Nur Beantwortung der Testsystemproblematik

- Erneute Rückfrage (20.12.17)

  - Exceptions

  - Inkl. Hinweis von BFI

- Beantwortung der Frage inkl. 3 IP-Adressen

Störung Testsystem

- 18.12.17:

  - Testsystem funktioniert nicht

  - Anfrage bei HIS-Nord

- 19.12.17:

  - wir hatten am Wochenende und gestern Nachmittag in unserem Haus

Wartungsarbeiten am internen Netzwerk.

Das Referenzsystem sollte für Sie wieder erreichbar sein.

SEC-Meldung:

- Über Behörden erfahren, dass der komplette NOK-Teil nicht an das NSW übermittelt wird – trotz Absprache, dass Daten unverändert weitergeleitet werden

Melderangaben:

- Über Behörden mitbekommen, dass die Angaben zur Reporting Party verändert werden– trotz Absprache, dass Daten unverändert weitergeleitet werden

- HIS-Nord: Vorschlag über alternative Darstellung

- BSMD: Bleibender Wunsch, dass Daten unverändert weitergeleitet werden

- Bereits im Juli bereits Diskussionen, wie wir die Melder-Identifikation zu senden haben

E-Mail-Versand:

- Beim Versand der ersten Live-Anmeldung:

  - Erhalt von automatisierten Fehler-Mails

- Auf Wunsch:

  - Direkte Abschaltung

- Aber:

  - Unbekannte Funktion

  - Abweichung zum Verhalten des Testsystems

Waste-Fehler bei Liveschaltung:

- Abweichung vom Verhalten des Testsystems

Schnittstellenspezifikation:

- Komplette Erstellung durch BSMD

Verhalten bei Störungsfällen:

- Alleinige Erstellung durch BSMD

Datenverarbeitung HAZA:

- Anfrage vom BSMD (16.11.17):

  - Unerklärliche Violation für HAZA bekommen

- Rückmeldung (17.11.17):

  - wir haben die Verarbeitung der HAZA Meldung angepasst.

Die Violation sollte jetzt nicht mehr auftreten.

- Keine komplett funktionsfähige Schnittstelle

- Warum Verarbeitung?

Timeout – Transmitter:

- Einzige Aussage:

  - Schick ruft Transmitter anders auf als gewohnt

  - Es kann kein Fehler gefunden werden

  - Läuft bei anderen Kunden seit Jahren

- Fehlerbehebung auf Seiten BSMD durch Cut

Reset von Meldeklassen:

- Anfrage (25.08.17):

  - Keine Antworten für Reset

  - Meldeklassen bleiben belegt

- Rückmeldung (30.08.17):

  - das RESET der Meldeklassen ist jetzt auf dem Testsystem aktiviert.

Nur noch mal zur Erinnerung:

- Ein RESET braucht nur gesendet werden, wenn die Meldeklasse zurückgesetzt werden soll.

- Ein RESET gibt die Meldeklasse für alle HIS-System wieder frei.

- Wenn nur eine Aktualisierung der Meldeklasse erfolgen soll, reicht es diese nochmal zusenden.

- Keine komplett funktionsfähige Schnittstelle

Cancel von Anmeldungen:

- Anfrage – aufbauend auf Reset-Problematik (10.09.17):

  - Storno funktioniert nicht

- Rückmeldung (11.09.17):

  - das STORNO bzw. das Cancel beim NSW-Kernsystem funktioniert jetzt auch mit dem Rückkanal.

- Keine komplett funktionsfähige Schnittstelle

Nachträgliche Anpassungen des Schemas:

- Erhalt von Violationsmeldungen bei MDH (August 2017):

  - Anpassungen des xml-Schemas

- Keine komplett funktionsfähige Schnittstelle