- IST-Zustand (Datenerfassung)

  - Geschätzte Splittung der eingehenden Anmeldungen:

- 87% 	BSMD-Excel-Formblatt

- 10% 	EU-NOAD

- 3%	Formlos

  - Derzeitige Nutzung des Dashfaces:

- Vergleichbar zum Excel-Sheet als Datenquelle (Grundlage zur manuellen Erfassung)

- Von Datenerfassern wird derzeit das Excel präferiert (verlässlicher, vertrauter)

- Elektronische HIS-Schnittstellen

  - Aktueller Stand:

- Grundgerüst erstellt (zu allen drei HIS (HIS-NORD / DAKOSY / dbh))

  - Weiteres  Vorgehen:

- Praktische Testläufe erforderlich, um weitere Schritte einzuleiten

- Ausbau und Live-Tests zu allen Systemen vorgesehen

  - Übersicht der angesetzten Nutzungsetappen:

- Datenquelle als Grundlage zur manuellen Dateneingabe in einem HIS

- Unbearbeitete Übernahme des Datensatzes in ein HIS – manuelle Nacharbeit im HIS

- Nutzung einer eigenen Benutzeroberfläche – Bearbeitung des Datensatzes im eigenen Portal – Versendung des Datensatzes an ein HIS

- Dashface-Erweiterung und –Integration

  - Realisierung der Anbindung an das dbh-Livesystem

  - Anpassung der Dashface-Benutzeroberfläche

- Senden pro Meldeklasse im Overview

- Bemerkungsfelder pro Meldeklasse im Overview

  - Integration in den derzeitigen Arbeitsablauf der Datenerfasser

Möglicher Ablauf:

Initiale Meldung:

| Nr. | Arbeitsschritt | Verantwortlicher |
| --- | --- | --- |
| 1. | EU-NOAD-Eingangsbenachrichtigung per Mail | Schiffsmelder |
| 2. | Suche des Anlaufs im ANSW | Schiffsmelder |
| 3. | Anlage einer ID | Schiffsmelder |
| 4. | Anlage eines Laufblattes | Schiffsmelder |
| 5. | E-Mail-Vorbereitung und Weitergabe an Datenerfasser | Schiffsmelder |
| 6. | Annahme des Auftrags (E-Mail + Laufblatt) | Datenerfasser |
| 7. | Suche des Datensatzes im Dashface | Datenerfasser |
| 8. | Datensatz komplett an das ANSW senden | Datenerfasser |
| 9. | Aufruf des Schiffsanlaufs im ANSW | Datenerfasser |
| 10. | Senden der einzelnen Meldeklassen an das NSW | Datenerfasser |
| 11. | Falls erforderlich Nacharbeitungen vornehmen (formale Anpassungen) | Datenerfasser |
| 12. | Laufblatt parallel ausfüllen | Datenerfasser |
| 13. | Bestätigungsmail an den Kunden inkl. PDF-Auszug | Datenerfasser |
| 14. | Laufblatt in der Ablage gem. ETA einsortieren | Datenerfasser |

Update (nach Anpassungen von Daniel bzgl. Markierungen von Änderungen):

| Nr. | Arbeitsschritt | Verantwortlicher |
| --- | --- | --- |
| 1. | EU-NOAD-Eingangsbenachrichtigung per Mail | Schiffsmelder |
| 2. | Suche des Anlaufs im ANSW | Schiffsmelder |
| 3. | E-Mail-Vorbereitung und Weitergabe an Datenerfasser | Schiffsmelder |
| 4. | Annahme des Auftrags (E-Mail + Laufblatt) | Datenerfasser |
| 5. | Suche des Datensatzes im Dashface | Datenerfasser |
| 6. | Aufruf des Schiffsanlaufs im ANSW | Datenerfasser |
| 7. | Senden der jeweiligen Meldeklassen aus dem Dashfaces, die mit Änderungsnotizen belegt sind (unter Berücksichtigung der Hinweise aus der vorangegangenen Bearbeitung (Laufblatt / Dashface pro Meldeklasse)) | Datenerfasser |
| 8. | Aufruf des Schiffsanlaufs im ANSW | Datenerfasser |
| 9. | Senden der einzelnen Meldeklassen an das NSW | Datenerfasser |
| 10. | Falls erforderlich Nacharbeitungen vornehmen (formale Anpassungen) | Datenerfasser |
| 11. | Laufblatt parallel ausfüllen | Datenerfasser |
| 12. | Bestätigungsmail an den Kunden inkl. PDF-Auszug | Datenerfasser |
| 13. | Laufblatt in der Ablage gem. ETA einsortieren | Datenerfasser |

  - Im Dahface wird sichtbar, dass einige Eingabefehler der Schiffe bereits vom EU-NOAD abzufangen wären, um eine manuelle Überarbeitung im Nachgang zu vermeiden

- Überarbeitung der aktuellen EU-NOAD-Version erforderlich

- Verweis an Herberg Engineering mit erforderlichen Anpassungen

- Hafenspezifische Informationen

  - Bekannte Hafenspezifische Anforderungen:

| Nr. | Hafen | Besonderheit |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rostock | Schlepperbefreiung in Form eines PDF-Dokuments |
| 2. | Bremen / Bremerhaven | Spezielle Interpretation des Feldes „Fahrtgebiet“ (Reisebezogen) |
| 3. | Mecklenburg-Vorpommern / Bremen / Bremerhaven / Niedersachsen | Name des zuständigen Maklers |

  - Bei den hafenspezifischen Informationen handelt es sich um Angaben, die beim Makler zu erfragen sind - nicht dem Schiff

Mögliches Vorgehen:

| Nr. | Arbeitsschritt | Verantwortlicher |
| --- | --- | --- |
| 1. | Datenerfassung und Sendung der Anmeldung an den BSMD | Schiff |
| 2. | Datenerfassung und Weiterleitung an das NSW | BSMD |
| 3. | Bestätigung an den Makler und ggf. an das Schiff inkl. Anforderung der Hafenspezifischen Daten vom Agenten (Excel-Anhang oder als Mail-Text) | BSMD |
| 4. | Erhebung der erforderlichen Daten und Sendung an den BSMD | Agent |
| 5. | Gem. der Anforderungen: Erfassung der Daten und Weiterleitung über ein Portal oder E-Mail-Weiterleitung an die entsprechende Behörde | BSMD |
| 6. | Bestätigung an den Agenten | BSMD |

  - Prüfung erforderlich, ob diese hafenspezifischen Daten derzeit zu erheben sind (Kosten  Nutzen)

- Excel-Generierung aus EU-NOAD

  - Problematik „BLUE RIDGE HIGHWAY“:

    - Schiff nutzt standardmäßig EU-NOAD zur Anmeldung in Emden über unseren Kunden EVAG

    - Bei der zusätzlichen Order nach Bremerhaven wurde von dem Schiff ein DAKOSY-Formblatt abverlangt – die EU-NOAD-Anmeldung (PDF-Auszug) wurde nicht akzeptiert

    - Der Kapitän hatte doppelte Erfassungsarbeit – zur Erleichterung daher die Option aus einem EU-NOAD-Datensatz ein entsprechendes Excel (gem. DAKOSY- bzw. dbh-Standard zu generieren

  - Mögliche Umsetzung:

    - Zur Erleichterung bzw. Vermeidung von Doppelerfassungen Option aus einem EU-NOAD-Datensatz ein entsprechendes Excel (gem. DAKOSY- bzw. dbh-Standard zu generieren

    - Entweder den BSMD in der Verantwortung den Datensatz in ein Excel umzuwandeln und an die zuständige Agentur (Nicht-Kunde) zu senden

    - Oder eine Funktion direkt im EU-NOAD, womit der Kapitän direkt ermächtigt wird diesen Export vorzunehmen und an die Agentur zu übermitteln

  - Vorteile:

    - Arbeitserleichterung an Bord

    - Erhöhte Akzeptanz von EU-NOAD

    - Kontakt mit Nicht-Kunden

  - Mögliche Risiken:

    - Re-Finanzierungen des Arbeitsaufwandes nicht möglich

    - Ausnutzung dieser Dienstleistung (Vorbereitung der Excel-Sheets mit eigener Anmeldung des Schiffes in den Agenturen  - in Hinblick auf derzeitige Kunden besteht hierbei das Risiko sie als zahlenden Kunde zu verlieren und ihnen damit kostenlos zuzuarbeiten)

- Benutzeroberfläche

  - Kurzfristige Nutzung der Schnittstelle zur zu den HIS:

- Operative Nutzung der Schnittstelle zur dbh (aus dem Dashface senden und im ANSW nachbearbeiten)

- Anpassung der Dashface-Oberfläche

  - Mittelfristige Nutzung der Schnittstellen zu den HIS:

Einheitliche Benutzeroberfläche gem. WETRIS 3

NSW-Datenbank (SMSPLASH)

WETRIS-Datenbank (SMWET01)

- Für den Benutzer eine einheitliche Gestaltung vom WETRIS und dem BSMD-internen-NSW

- Funktionale Trennung vom WETRIS und NSW

- EU-NOAD-Eingang in der BSMD-NSW-Datenbank

- Bearbeitung der Datensätze im eigenen System

- Senden an das jeweilige HIS

- Notfallplan

  - Aktueller Stand:

- 1. Service-Level:	Kersten

- 2. Service-Level:	BFI / Daniel / Michael

  - Problematik:

- Keine Redundanz

- Eingeschränkte Erreichbarkeit einzelner Beteiligten

  - Mögliche Maßnahmen:

- Mit der Zusammenarbeit zwischen Daniel und Michael wird eine erste Redundanz geschaffen – die eingeschränkte Erreichbarkeit bleibt bestehen (überschneidet sich sogar)

- Fester Ablauf muss geschaffen werden

- Weiteres Vorgehen

  - Übernahme von fünf Datensätzen aus dem Dashface in das ANSW-Testsystem

  - Anpassung vom Dashface

- Senden pro Meldeklasse

- Hinweistexte pro Meldeklasse

- Markierungen von Änderungen bei Updates

  - Übernahme von Datensätzen aus dem Dashface in das ANSW-Live-System

  - Integration in den operativen Ablauf der Datenerfassung

  - Test der weiteren HIS-Schnittstellen (DAKOSY / HIS-NORD)

M:\WETRIS 2\Allgemeines\Stand_2015_09_29